附件1：各楼栋施工时间安排表

| 楼栋 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 起文楼北楼1-6层 | 5月 20 日 ～ 6月 10日 | 原则上按此时间执行，但在安排具体施工时可能会存在一定的变化，以各部门实际协调时间为准。 |
| 起文楼南楼1-6层 | 6月 13 日 ～ 7月 1日 |  |
| 理科组团（教学和办公区） | 5月 20 日 ～ 6月 2日 |  |
| 美术设计学院 | 6月 3 日 ～ 6月 21日 |  |
| 音乐学院、伯康楼 | 6月 22 日 ～ 7月 6日 |  |
| 体育学院、校医院 | 6月 29 日 ～ 7月 5日 |  |
| 桃园食堂、荷园食堂、李园食堂 | 6月 27 日 ～ 7月 20日 |  |
| 理科1、2区教室 | 5月 21 日 ～ 7月 20 日 | 1.教室施工安排在周末； 2.语音教室和实验室等施工安排在工作日，但避开教学时间。 |
| 文科1 ～ 4 区教室 | 5月 21 日 ～ 7月 10 日 |  |